|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| no | 기능 | 설명 | 담당자 |
| 1주차(12~16) | | | |
|  | 기획/설계 |  |  |
|  | DB 테이블 설계 | 개,고양이 성격 태그 등록해야됨 |  |
|  | REST API 설계 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 2주차(19~23) | | | |
| 1 | 로그인 페이지 |  |  |
| 2 | 회원가입 페이지 | 이름,아이디,이메일, 비밀번호~~,연락처,주소,MBTI~~  ( 우선 6가지항목 받기 )  ~~메세지 인증~~ |  |
| 3 | 메인페이지 | 디자인예쁘게!  시작하기 버튼 클릭 -> 로그인페이지로 유도  HOME, 입양하기, 입양후기 ,공지사항, 연구소, 찾아주세요, 후원하기 |  |
| 4 | 입양하기 페이지 | 동물목록 띄어주기  찜하기 기능 |  |
| 5 | 동물 상세정보 페이지 | 상세정보 보여줌  입양신청하기 버튼 클릭 -> 입양신청 페이지 |  |
| 6 | 입양신청 페이지 | 신청페이지   * 여기서 개인정보 받기, 저장할지 체크박스 * select box |  |
| 7 | 마이페이지 | 찜한 동물 모아보기 |  |
| 3주차(26~30) | | | |
|  | 동물 등록페이지 | 관리자 - 동물 등록 |  |
|  | 입양신청 관리페이지 | 관리자 - 입양신청 관리 |  |
|  | 공지사항 게시판 | 목록, 글쓰기페이지(관리자) |  |
|  | 연구소 게시판 | 목록, 글쓰기페이지(관리자) |  |
|  | 입양후기 게시판 | 목록, 글쓰기페이지(일반사용자) |  |
|  | 찾아주세요 | 목록, 글쓰기페이지(일반사용자)  지도API |  |
|  |  |  |  |
| 4주차(2~6) | | | |
|  | 동물 등록페이지 | 딥러닝 적용  개, 고양이 사진업로드 -> 자동으로 품종 분류하기 |  |
| 14 | 라이브 기능 | 라이브 구현하기 |  |
| 15 | 챗봇 | 사이트 Q&A 봇, 찾아주세요 질문 등 응용… |  |
|  | 채팅 |  |  |
| 5주차(9~13) | | | |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 6주차(16~20) 목표 : 개발X UCC 퀄리티 높여봅시다! 11/20 최종발표일 | | | |